广东省高等教育自学考试《建设工程合同（含FIDIC条款）》课程考试大纲

（课程代码：13817）

I 课程性质与课程目标

一、课程的性质与特点

该课程主要研究建设领域内工程合同的法律及其运用问题。包括建设合同的法律基础、工程建设招标投标制度、投标业务与方法、工程合同主要内容、工程合同管理、工程合同风险管理、索赔管理等内容。

通过本课程的系统教学使学生初步具备能在工程造价咨询企业、施工企业、监理单位、建设单位和相关管理部门从事工程建设招标投标与合同管理工作的较强综合能力和专门技术方法。

二、课程目标

（一） 培养学生的合同法律意识，初步具备分析和辨别合同效力的能力，使学生掌握缔约和履约规则，理解工程合同的订立、变更、解除制度及责任制度保护自己的合法权益，并树立意识自治、诚实信用、公平正义的理念。

（二）了解建设工程中的主要合同关系，了解建设工程施工合同的概念及特点，了解监理合同、勘察设计合同，了解建设工程施工合同示范文本的结构形式。了解建设合同管理在解决复杂工程问题中的地位。

（三）了解建设工程施工合同协议书的概念、组成及作用，掌握协议书的具体应用；了解通用条款的概念、组成及作用，具有在工程实践中运用建设工程合同示范文本的能力。

（四）了解招投标文件的组成及内容，掌握招投标文件分析的方法和技巧；了解合同条件分析的对象、依据和内容，掌握合同条件分析的方法；了解承包工程的风险种类、风险管理的主要方法。

（五）了解索赔的概念、起因及分类，掌握索赔的原则；了解索赔值的计算方法；掌握索赔程序的确定依据及方法；掌握干扰事件的概念、确定依据及原则。具备在实际工程中组织撰写索赔报告的能力。

（六）了解工程合同争议管理，国际工程招投标管理及国际工程通用合同条件（FIDIC合同条件），具备国际工程合同管理知识。

三、与相关课程的联系与区别

本课程是工程造价专业的一门专业课，是建设工程为研究对象的一门理论性、实践性较强的基础学科。它与工程项目管理、工程造价管理等课程均有较密切的联系。

工程项目管理课程的主要内容是工程项目系统、工程项目组织、工程项目计划、工程项目实施控制、工程项目沟通和信息管理。要求学生掌握工程项目管理的基本概念、基本原理和基本方法，了解国内外工程项目管理的发展动向和趋势。工程项目管理课程中会涉及工程合同管理的部分内容，因为工程项目管理的项目目标是三控二管理一协调（工期控制、成本控制、质量控制，二管：信息管理和合同管理）。工程造价管理是综合运用管理学、经济学、工程技术等方面的知识和技能，对工程造价进行预测、计划、控制和核算等的过程。工程造价管理的核心内容是准确地计价和有效地控制造价。在项目建设的各个阶段，对造价形成过程中的一切费用进行计算、分析偏差的形成原因，及时采取纠偏措施，实现工程造价的有效控制。工程造价管理的学习可以帮助学生更好地掌握建设合同索赔管理中的知识（比如费用索赔和工期索赔值的计算）。而建设工程合同主要研究建设领域内工程合同的法律及其运用问题。包括建设合同的法律基础、工程建设招标投标制度、投标业务与方法、工程合同主要内容、工程合同管理、工程合同风险管理、索赔管理等内容。它与工程项目管理和工程造价控制既有联系又有所区别。

- 课程的重点和难点

课程重点章节：建设工程合同法律基础，建设工程招标投标，工程合同管理，工程索赔管理；课程次重点章节：建设工程施工招标与投标实务，工程合同的争议管理；课程一般章节：建设工程勘察设计招标与投标实务，建设工程监理招标与投标实务，工程合同主要内容，国际工程招标投标与合同条件。

II  考核目标

本大纲在考核目标中，按照识记、领会、简单应用和综合应用四个层次规定期应该达到的能力层次要求。四个能力层次是递进的关系，各能力层次的含义是：

识记：要求考生能够对大纲各章中知识点，有清晰、准确的认识，记忆并理解，并能做出正确的判断。比如：合同的订立、保证的形式，招标方式，以及工程合同管理的概念，合同争议的解决方式等。

领会：能对建设工程合同中的相关概念比如代理关系，合同效力（有效、无效、可撤销等）的概念，能够清楚这些知识点之间的联系和区别，并做出正确的表述和解释，这是较高层次的要求。

简单应用：比如能够运用工程保险的相关知识，区分保险赔偿和违约赔偿之间的区别。能够处理简单的工程保险赔偿问题。

综合应用：在对一些重要的概念、基本原理和方法熟悉和深入理解的基础上，综合相关知识点，计算、分析和解决比较复杂的问题。比如建设合同中的费用索赔和工期索赔问题。索赔问题的解决首先需要熟悉合同条款，区分承包商责任和发包人责任，只有非自身原因引起的索赔事件才能向对方发出索赔；其次要依据合同条款计算规则计算费用索赔值和工期索赔值，索赔事件通常比较复杂，有多个影响原因，这需要灵活使用合同管理知识。

III 课程内容与考核要求

第一章 建设工程合同法律基础

一、学习目的与要求

本章是本课程的重点章节之一，本章要求深刻理解合同法律关系、代理关系、合同的订立、合同的效力、抗辩权、债的保全、违约责任相关内容，熟练掌握合同效力的识别，掌握合同的变更、转让、终止和解除，理解担保相关的保证、抵押等制度，了解建设工程保险、建设工程一切险、安装工程一切险、工程保险的赔偿处理等保险相关制度。

二、课程内容

1.1合同法基本原理

1.2担保制度

1.3保险制度

三、考核知识点与考核要求

1、合同概述，包括合同法律关系、代理关系、合同的订立、合同的效力、合同的履行、违约责任等知识点

识记：合同的订立。

领会：合同法律关系、代理关系及其框架结构。

简单应用：合同的履行。

综合应用：合同的效力、违约责任相关内容。

2、担保关于保证、抵押等相关制度

识记：保证的概念。

领会：保证方式。

简单应用： 保证在建设工程中的应用。

3、建设工程保险、建设工程一切险、安装工程一切险、工程保险的赔偿处理等保险制度

识记：建设工程保险。

领会：建设工程一切险、安装工程一切险。

简单应用：工程保险的赔偿处理。

四、本章的重点、难点

本章重点：合同法律关系，代理关系，合同订立，合同的效力，合同履行，违约责任；保证的方式；工程保险的赔偿处理。

本章难点：合同效力，违约责任，工程保险的赔偿处理。

第二章 建设工程招标投标

一、学习目的与要求

本章是本课程的重点章节之一，本章要求深刻理解建设工程招标应当具备的条件、建设工程招标范围和分类、建设工程招标投标活动的基本原则、建设工程招标的方式，了解建设工程招标投标的概念、性质、意义，掌握政府行政主管部门对招标投标的监督，招投标争议的处理，招投标违法行为的法律责任及处理

二、课程内容

2.1建设工程招标投标概述

2.2建设工程招标投标的基本规定

三、考核知识点与考核要求

1、建设工程招标投标的概念、性质、意义

识记：建设工程招标投标的概念、性质。

领会：建设工程招投标的意义。

2、建设工程招标投标的基本规定，包括建设工程招标应当具备的条件、建设工程招标范围和分类、建设工程招标投标活动的基本原则、建设工程招标的方式，招投标争议及处理

识记：建设工程招标范围和分类、建设工程招标的方式。

领会：建设工程招标应当具备的条件、建设工程招标投标活动的基本原则。

- 政府行政主管部门对招投标的监督与招投标争议及处理，招投标违法行为的法律责任与处理

识记：招投标活动中的违法行为，政府对招投标的监督。

领会：招投标争议的种类及处理。

四、本章重点、难点

本章重点：招投标的概念及意义；招标应当具备的条件，招标范围和分类，招标争议处理。

本章难点：招投标的意义，招标争议处理，招投标违法责任。

第三章建设工程勘察设计招标与投标实务

一、学习目的与要求

本章是本课程的一般章节之一，本章要求深刻理解设计方案竞赛者的资质要求、勘察设计招标范围，了解建设工程设计招标实例，了解实行设计方案竞赛的项目、勘察设计招标的特点、设计招标方式、设计招标应具备的条件，掌握竞选文件的发放、方案竞赛设计文件的内容、竞赛设计方案的评定、方案设计竞选的管理。

二、课程内容

3.1建设工程勘察设计招标与投标概述

3.2建设工程设计方案竞赛

3.3建设工程设计招标实例

三、考核知识点和考核要求

1、建设工程勘察设计招标与投标概述包括勘察设计招标范围、勘察设计招标的特点、设计招标方式、设计招标应具备的条件

识记：勘察设计招标范围、设计招标方式。

领会：勘察设计招标的特点、设计招标应具备的条件。

- 建设工程设计方案竞赛包括实行设计方案竞赛的项目、设计方案竞赛者的资质要求、竞选文件的发放、方案竞赛设计文件的内容、竞赛设计方案的评定、方案设计竞选的管理

识记：实行设计方案竞赛的项目。

领会：设计方案竞赛者的资质要求。

简单应用：竞选文件的发放、方案竞赛设计文件的内容、竞赛设计方案的评定、方案设计竞选的管理。

- 建设工程设计招标实例

简单应用：建设工程设计招标实例。

- 本章的重点、难点

本章重点：勘察设计招标的特点、设计招标应具备的条件，设计方案竞赛者的资质要求，方案设计竞选的管理。

本章难点：实行设计方案竞选的项目，方案竞选设计文件的内容。

第四章 建设工程监理招标与投标实务

一、学习目的与要求

本章是本课程的一般章节之一，本章要求深刻理解建设工程监理招标实例，理解监理招标的特点、监理招标与施工招标的区别、建设工程监理招标的开标、评标，了解建设工程监理及其范围、建设工程监理招标与投标的主体、建设工程监理招标与投标程序，掌握委托工作范围、监理招标文件的主要内容。

二、课程内容

4.1建设工程监理招标与投标概述

4.2建设工程监理招标

4.3对监理投标人的资格审查

4.4监理招标文件的编制

4.5建设工程监理招标实例

三、考核知识点和考核要求

1、建设工程监理招标与投标概述包括建设工程监理及其范围、建设工程监理招标与投标的主体、建设工程监理招标与投标程序

识记：建设工程监理及其范围、建设工程监理招标与投标的主体、建设工程监理招标与投标程序。

- 建设工程监理招标包括监理招标的特点、监理招标与施工招标的区别、建设工程监理招标的开标、评标

识记：监理招标的特点、监理招标与施工招标的区别。

领会：建设工程监理招标的开标、评标。

简单应用：建设工程监理招标的开标、评标。

- 对监理投标人的资格审查包括资格审查的内容、资格审查的方法

领会：资格审查的内容、资格审查的方法。

- 监理招标文件的编制包括委托工作范围、监理招标文件的主要内容

识记：委托工作范围、监理招标文件的主要内容。

- 建设工程监理招标实例

领会：建设工程监理招标实例。

四、本章的重点、难点

本章重点：建设工程监理及其范围、建设工程监理招标与投标的主体、建设工程监理招标与投标程序；监理招标的特点、监理招标与施工招标的区别；监理委托工作范围、监理招标文件的主要内容。

本章难点：监理招标的特点；监理招标文件的编制。

第五章 建设工程施工招标与投标实务

一、学习目的与要求

本章是本课程的次重点节之一，本章要求理解施工投标的基本知识、投标前的准备、编制投标书和报价、标书的投送，了解建设工程施工招标文件的内容、建设工程施工招标文件的编制，熟练掌握建设工程施工招标投标的程序，评标办法。

二、课程内容

5.1建设工程施工招标

5.2建设工程施工招标文件的编制

5.3建设工程施工投标

5.4建设工程施工招标投标的开标、评标和定标

5.5建设工程施工招标与投标实例

三、考核知识点与考核要求

1、建设工程施工招标概述、建设工程施工招标的程序

识记：确定施工招标范围，建设工程施工招标的程序。

- 建设工程施工招标文件的内容、建设工程施工招标文件的编制

简单应用：建设工程施工招标文件的内容、建设工程施工招标文件的编制。

- 建设工程施工投标的基本知识、投标前的准备、编制投标书和报价、标书的投送

识记：投标的基本知识。

领会：投标前的准备、编制投标书和报价。

简单应用：标书的投送。

- 建设工程施工招标投标的开标、评标和定标

领会：开标、施工招标评标。

- 建设工程施工招标与投标实例

综合应用：建设工程施工招标与投标实例。

四、本章重点、难点

本章重点：施工招投标程序，招标文件编制，编制投标书和报价，投标资质审查，评标办法。

本章难点：招标文件编制，投标文件和报价编制。

第六章  工程合同主要内容

一、学习目的与要求

本章是本课程的一般章节之一，本章要求深刻理解工程合同体系（结构）的含义、建设工程工程合同的概念、种类及特征、标准化工程合同文本，理解建设工程造价咨询合同中咨询人的义务、委托人的义务、咨询人的权利、委托人的权利、咨询人的责任、委托人的责任、合同变更与终止、咨询业务的酬金、合同争议的解决、建设工程总承包合同的概念、合同主要内容、合同当事人权利义务、进度计划、延误和暂停、质量检验、合同总价和付款，了解建设工程勘察设计合同概念、勘察设计合同示范文本、勘察合同主要内容、设计合同主要内容、监理人与承包人、发包人的关系、建设工程委托监理合同概念及组成、建设工程委托监理合同标准条件主要内容，掌握《建设工程施工合同（示范文本）》介绍、建设工程施工合同涉及的有关各方、建设工程施工合同协议书的内容、建设工程施工合同通用条款的主要内容

二、课程内容

6.1工程合同概述

6.2建设工程勘察设计合同

6.3建设工程监理合同

6.4建设工程施工合同

6.5建设工程造价咨询合同

6.6建设工程有关的其他合同

6.7建设工程总承包合同

三、考核知识点和考核要求

1、工程合同体系（结构）的含义、建设工程工程合同的概念、种类及特征、标准化工程合同文本

识记：建设工程工程合同的概念、种类及特征。

领会：工程合同体系（结构）的含义、标准化工程合同文本。

- 建设工程勘察设计合同概念、勘察设计合同示范文本、勘察合同主要内容、设计合同主要内容

识记：建设工程勘察设计合同概念。

简单应用：勘察设计合同示范文本、勘察合同主要内容、设计合同主要内容。

- 《建设工程施工合同（示范文本）》介绍、建设工程施工合同涉及的有关各方、建设工程施工合同协议书的内容、建设工程施工合同通用条款的主要内容

领会：《建设工程施工合同（示范文本）》、建设工程施工合同涉及的有关各方、建设工程施工合同协议书的内容、建设工程施工合同通用条款的主要内容。

简单应用：《建设工程施工合同（示范文本）》核心条款在实际索赔案例中的应用。

- 监理人与承包人、发包人的关系、建设工程委托监理合同概念及组成、建设工程委托监理合同标准条件主要内容

识记：监理人与承包人、发包人的关系、建设工程委托监理合同概念及组成。

领会：建设工程委托监理合同标准条件主要内容。

- 咨询人的义务、委托人的义务、咨询人的权利、委托人的权利、咨询人的责任、委托人的责任、合同变更与终止、咨询业务的酬金、合同争议的解决

领会：咨询人的义务、委托人的义务、咨询人的权利、委托人的权利、咨询人的责任、委托人的责任、合同变更与终止、咨询业务的酬金。

简单运用：合同争议的解决。

- 建设工程物资采购合同、建设工程施工分包合同

领会：建设工程物资采购合同、建设工程施工分包合同。

- 建设工程总承包合同的概念、合同主要内容、合同当事人权利义务、进度计划、延误和暂停、质量检验、合同总价和付款

识记：建设工程总承包合同的概念、合同主要内容、合同当事人权利义务。

领会：进度计划、延误和暂停、质量检验、合同总价和付款。

四、本章的重点、难点

本章的重点：建设工程工程合同的概念、种类及特征；《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款，合同争议的解决；建设工程总承包合同的概念、合同主要内容、合同当事人权利义务。

本章的难点：《建设工程施工合同（示范文本）》的通用条款，合同争议的解决。

第七章 工程合同管理

一、学习目的与要求

本章是本课程的重点章节之一，本章要求深刻理解工程合同管理的概念、工程合同管理一般特点、工程合同各方的合同管理、工程合同管理组织机构的设置，理解风险管理、施工合同示范文本的风险分析与管理、工程合同资料文档管理概述、工程合同资料文档管理各阶段具体工作，了解合同管理的地位，熟练掌握合同分析、合同交底。

二、课程内容

7.1合同管理的地位

7.2工程合同管理概述

7.3施工阶段合同管理的主要工作

7.4工程合同风险分析与管理

7.5工程合同分析与交底

7.6工程合同资料文档管理

三、考核知识点与考核要求

1、合同管理的地位

领会：合同管理的地位。

- 工程合同管理的概念、工程合同管理一般特点、工程合同各方的合同管理、工程合同管理组织机构的设置、工程合同管理与企业管理的关系

识记：工程合同管理的概念、工程合同管理与企业管理的关系。

领会：工程合同管理一般特点。

简单应用：工程合同各方的合同管理、工程合同管理组织机构的设置。

- 建立合同实施的保证体系、合同实施控制

简单应用：建立合同实施的保证体系、合同实施控制。

- 风险管理概述、施工合同示范文本的风险分析与管理

领会：合同风险管理。

简单应用：施工合同示范文本的风险分析与管理。

- 合同分析、合同交底

综合应用：合同分析、合同交底。

- 工程合同资料文档管理

领会：工程合同资料文档管理。

简单应用：工程合同资料文档管理各阶段具体工作。

四、本章的重点、难点

本章重点：工程承包合同的一般特点，合同管理的主要工作，合同分析，合同交底，合同风险的防范。

本章难点：合同分析，合同风险的防范。

第八章 工程索赔管理

一、学习目的与要求

本章是本课程的重点章节之一，本章要求深刻理解索赔的基本概念、索赔的分类、索赔的原因及依据、工程索赔的作用，理解索赔管理的特点和原则、反索赔，了解费用索赔的计算、工期索赔的计算，熟练掌握索赔的证据、索赔的程序，掌握常见的承包人可以提出工程索赔的事件、发包人可以提出的索赔事件。

二、课程内容

8.1索赔的基本理论

8.2常见的工程索赔

8.3索赔的处理与解决

8.4费用索赔和工期索赔的计算方法

8.5索赔管理

三、考核知识点和考核要求

1、索赔的基本概念、索赔的分类、索赔的原因及依据、工程索赔的作用

领会：索赔的基本概念、索赔的分类、索赔的原因及依据、工程索赔的作用。

- 常见的承包人提出的工程索赔事件、发包人可以提出的索赔事件

简单应用：常见的承包人提出的工程索赔事件、发包人可以提出的索赔事件。

- 索赔的证据、索赔的程序

综合应用：索赔的证据、索赔的程序。

- 费用索赔的计算、工期索赔的计算

综合应用：费用索赔的计算、工期索赔的计算。

- 索赔管理的特点和原则、反索赔

领会：索赔管理的特点和原则、反索赔。

四、本章的重点、难点

本章重点：索赔的概念，索赔事件，索赔程序，费用索赔的计划、工期索赔的计算

本章难点：费用索赔的计算、工期索赔的计算

第九章 工程合同的争议管理

一、学习目的与要求

本章是本课程的次重点章节之一，本章要求深刻理解仲裁、诉讼，了解工程合同争议产生的原因，掌握和解、调解。

二、课程内容

9.1工程合同争议产生的原因

9.2工程合同争议的解决方式

三、考核知识点和考核要求

1、工程合同争议产生的原因

领会：工程合同争议产生的原因。

- 和解、调解、仲裁、诉讼

领会：和解、调解、仲裁、诉讼。

综合应用：和解、调解、仲裁、诉讼。

四、本章的重点、难点

本章的重点：工程合同争议产生的原因，工程合同争议解决的方式。

本章的难点：工程合同争议的解决方式。

第十章 国际工程招标投标与合同条件

一、学习目的与要求

本章是本课程的一般章节之一，本章要求了解国际工程招标、招标方式、资格预审、开标、评标与定标、投标前的准备、项目投标决策、确定标价、标书制作与递交、竞标、国际工程项目投标中应该注意的事项、国际工程投标策略、国际工程常用报价技巧、 FIDIC合同条件、英国NEC合同条件、美国AIA合同条件。

二、课程内容

10.1国际工程招标

10.2国际工程投标报价及应注意的问题

10.3国际工程通用合同条件

三、考核知识点和考核要求

1、国际工程招标方式、资格预审、开标、评标与定标

领会：国际工程招标方式、资格预审、开标、评标与定标。

- 国际工程投标前的准备、项目投标决策、确定标价、标书制作与递交、竞标、国际工程投标中应该注意的事项、国际工程投标策略、国际工程常用报价技巧

识记：投标前的准备。

领会：项目投标决策、确定标价、标书制作与递交、竞标、国际工程项目投标中应该注意的事项、国际工程投标策略、国际工程常用报价技巧。

- FIDIC合同条件、英国NEC合同条件、美国AIA合同条件

领会： FIDIC合同条件、英国NEC合同条件、美国AIA合同条件。

四、本章的重点、难点

本章重点：国际工程招标方式，国际工程投标前的准备，国际工程投标策略，国际工程常用报价技巧，FIDIC合同条件。

本章难点：国际工程投标策略，国际工程常用报价技巧。

IV关于大纲的说明与考核实施要求

为了使本大纲的规定在个人自学、社会助学和考试命题中得到贯彻落实，特对相关问题作如下说明，并提出具体实施要求：

一、自学考试大纲的目的和作用

课程自学考试大纲是根据专业自学考试计划的要求，结合自学考试的特点而确定。其目的是对个人自学、社会助学和课程考试命题进行指导和规定。

课程自学考试大纲明确了课程学习的内容以及深广度，规定了课程自学考试的范围和标准。因此，它是编写自学考试教材和辅导书的依据，是社会助学组织进行自学辅导的依据，是自学者学习教材、掌握课程内容知识范围和程度的依据，也是进行自学考试命题的依据。

二、课程自学考试大纲与教材及命题的关系

课程自学考试大纲是进行学习和考核的依据，教材是学习掌握课程知识的基本内容与范围，教材的内容是大纲所规定的课程知识和内容的扩展与发挥。课程内容在教材中可以体现一定的深度或难度，但在大纲中对考核的要求一定要适当。

大纲与教材所体现的课程内容应基本一致；大纲里面的课程内容和考核知识点，教材里一般也要有。反过来教材里有的内容，大纲里就不一定体现。

三、关于自学教材

《工程招投标与合同管理》，刘黎虹主编，机械工业出版社，2014年第3版。

四、关于自学要求和自学方法的指导

自学考试是一种开放性的教育形式，它主要是通过考生个人自学以及社会助学，来达到国家考试所规定的考核目标。从考试类型上看，自学考试又是一种“标准参照性考试”，考生只要能够达到自学考试考试大纲所规定的要求，即可通过这一科目的考试。认真自学是考生能否顺利通过自学考试并取得学历资格的基础。

为有效地指导个人自学和社会助学，本大纲已指明了课程的重点和难点，在各章也指明了各章内容的重点和难点。

考生如果希望以自学为主通过《建设工程合同（含FIDIC）条款》考试，应在自学中注意以下事项：

- 系统学习、深入重点

自学者首先应系统地学习各章内容，掌握要求识记的概念。深入理解和掌握基本理论和基本方法，在此基础上深入知识点，掌握重点。

- 科学学习，明确相关概念、方法之间的关系

考试前梳理已经学习过的内容，搞清楚一些基本概念、理论和方法之间的关系，便于记忆、加深理解，从而掌握分析计算方法。例如第八章首先明确哪些索赔事件可以促发承包商和发包人的索赔，其次掌握索赔的程序，搞清楚费用索赔和工期索赔的计算方法。

- 深入理解教材案例和习题，注意理论与实践相结合

合同管理是一门实践性非常强的课程要特别深入研究教材中的案例。合同管理特别是合同法律关系是比较难理解和掌握的，比如要掌握合同的5种效力情况，必须结合教材的案例进行理解。

本课程共6学分。

五、对社会助学的要求

针对教材重点章（第1、2、7、8章）、次重点章（第5、9章）和一般章（第3、4、6、10章）的自学或助学的基本学时分别不少于5、5、2、2、4、2、5、5、4、2，即总学时不少于36。其次还应该注意：

- 帮助自学者梳理重点和一般内容之间的关系

助学者在辅导时应帮助自学者梳理重点内容和一般内容之间的关系，在他们全面掌握全部考试内容的基础上，深入理解合同法律关系，合同效力，合同履行，及合同管理等知识，注意与教材案例的结合。

- 注意培养自学者应用知识的能力

合同管理是一个实践性很强的课程，考核中常常会考核综合应用问题，比如费用索赔值和工期索赔值的计算，合同效力的判定等，助学者除了帮助自学者理解基本概念和理论外，需要用案例分析提高自学者的分析能力和计算能力。

六、对考核内容的说明

1. 本课程要求考生学习和掌握的知识点内容都作为考核的内容。课程中各章的内容均由若干知识点组成，在自学考试中成为考核知识点。因此，课程自学考试大纲中所规定的考试内容是以分解为考核知识点的方式给出的。由于各知识点在课程中的地位、作用以及知识自身的特点不同，自学考试将对各知识点分别按四个认知（或叫能力）层次确定其考核要求。

2. 在考试之日起6个月前，由全国人民代表大会和国务院颁布或修订的法律、法规都将列入相应课程的考试范围。凡大纲、教材内容与现行法律、法规不符的，应以现行法律法规为准。命题时也会对我国经济建设和科技文化发展的重大方针政策的变化予以体现。

七、关于本课程考试的几个规定

1.本课程考试方式为闭卷、笔试，考试时间150分钟。

2.本课程考试评分采取“百分制”，60分及格。

3.本课程考试题型有4种，分别为单项选择题、简答题、论述题和案例分析题。

4.本课程考试卷面中，试题的难度可分为：易、较易、较难、难四个等级，每份试卷中不同难度试题的分数比例一般为2：3：3：2。

5.本课程考试卷面中，识记、领会、简单应用、综合应用4类题目，各占分数的20％、30％、30％、20％。

6.必须注意试题的难易程度与能力层次有一定的联系，但二者不是等同的概念。在各个能力层次中对于不同的考生都存在着不同的难度。

附录：题型举例

一、单项选择题

1．关于评标，下列不正确的说法是(    )。

A．评标委员会成员名单一般应于开标前确定，且该名单在中标结果确定前应当保密

B．评标委员会必须由技术、经济方面的专家组成，且其人数为5人以上的单数

C．评标委员会成员应是从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平

D．评标委员会成员不得与任何投标人进行私人接触

二、简答题

公开招标的程序有哪些？

三、论述题

1.《建筑法》对工程发包单位的行为规范主要有哪些规定？为什么？

2.论述投标人相互串通投标行为的危害性。

四、案例分析题

某工程项目采用预制钢筋混凝土管桩基础，业主委托某监理单位承担施工招标及施工阶段的监理任务。因该工程涉及土建施工、沉桩施工和管桩预制，业主对工程发包提出两种方案：

一种是采用平行包模式，即土建、沉桩、管桩制作分别发包；

另一种是采用总分包模式，即由土建施工单位总承包，沉桩施工和管桩预制列入总承包范围再分包。

[问题]：

1.对管桩生产企业的资质考核在上述两种发包模式下，各应在何时进行？考核的主要内容是什么？

2.在平行发包模式下，管桩运低施工现场，沉桩施工单位可否视其为“甲供构件”？为什么？如何组织检查验收？

3.如果现场检查出管桩不合格或管桩生产企业延期供货，对正常施工进度造成影响，请分析上述两种发包模式下，可能会出现哪些主体之间的索赔？